**江苏长江地质勘查院陈四楼三期项目**

**井场围挡等工程建设**

**公开比选文件**

**采购人：江苏长江地质勘查院**

**二〇二四年十一月**

# 江苏长江地质勘查院陈四楼三期

# 项目井场围挡等建设

# 比选采购公告

# 江苏长江地质勘查院陈四楼三期项目井场围挡等工程建设已具备采购条件，采购人为江苏长江地质勘查院，现对陈四楼三期项目井场围挡等工程建设采取公开比选，就有关事项说明如下：

一、采购概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院陈四楼三期项目井场围挡等工程建设。

2.项目地点：河南省商丘市永城市沱滨街道

3.服务期限：从合同签订之日起至井场围挡等工程建设验收合格。

4.质量要求：符合甲方要求。

5.建设范围：井场围挡、井场大门、井场材料房、岩样房、地磅基础、灰罐基础、注浆站厂房、注浆站基础和项目会议室、宿舍等）。

6.资金来源：自有资金

7.中标通知方式：书面通知中标人。

8. 评标办法：合理最低价中标。

9.其他要求详见比选文件。

二、合格投标人的基本资质要求

1.具有独立法人营业执照等证明文件，具备采购内容相匹配的经营范围，具备项目安全管理能力。

2.财务要求：投标人有依法纳税的良好记录，财务、资信状况良好，满足履行本项目的需要。

3.业绩要求：2021年01月01日至投标截止时间提供所投项目相近（井场围挡及项目部建设）业绩的合同。

4.信誉要求：投标人在近三年内（2021年01月01日至投标截止日）未发生重大质量、安全责任问题，无行贿犯罪、行政处罚等记录，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，拒绝参与本项目）

5.投标人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有投标人股权、在投标人中任职、存在亲属关系等。

6.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司， 或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。

7. 本次采购不接受联合体投标。

三、主要日程安排

公开比选公告、公开比选文件及有关补遗和答疑文件相关事项在江苏长江地质勘查院（http://www.smdksd.com/）发布

1.凡有意参加比选者，请于2024年11月19日至2024年11月25日上午9：00，将必选响应文件邮寄或者人工送达的方式，送至常州市和电路10号。

2.开标：2024年11月25日上午9：00(北京时间)在江苏省常州市天宁区和电路10号三楼会议室开标。

递交地点：常州市和电路10号。

上述安排如有变化，采购人将视情况在公司官网发布通知。

四、采购人及联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

地址：江苏省常州市和电路10号。

联系人：乔辰生 电话：13584378541

项目联系人：宋延超 电话：18694968858

五、采购监督部门

纪律检查部 电话：15205180066

# 第二章 投标人须知

一、投标文件要求

1、投标文件封面须加盖投标人印章。

2、投标函须由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或加盖单位公章。

3.投标函由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，法定代表人（单位负责人）身份证明应加盖单位公章。投标函由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应由法人签字或加盖单位公章，被授权人签字。

4、投标人应按照采购文件要求编制投标文件，投标文件一式 3份：其中正本 1 份、副本1 份、电子版1份（U盘单独封装）。

5、投标文件为 A4 大小，采用胶装方式装订；正副本封面均按采购文件要求以黑体字标明工程名称和正、副本字样，并在密封处加盖骑缝章。

二、报价说明：

1、投标人的投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，报价方式采用固定单价，最高投标限价如下（一旦中标，报价不予调整）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 井场围挡 | 2.0m | m² | 2180  | 60 | 130800 |
| 2 | 井场大门 |  | 项 | 3  | 9500 | 28500 |
| 3 | 会议室、宿舍（含基础、水电） | 5.0m\*45m | m² | 225  | 380 | 85500 |
| 4 | 井场材料房 | 15\*6m | m² | 90  | 170 | 15300 |
| 5 | 井场岩样房 | 5\*6m | m² | 30  | 170 | 5100 |
| 6 | 注浆站厂房 | 13\*17m | m² | 221 | 170 | 37570 |
| 7 | 灰罐基础 | 3\*3\*2 | 项 | 2  | 20000 | 40000 |
| 8 | 注浆站基础 | 12\*16m | m² | 192 | 100 | 19200 |
| 9 | 地磅基础建设 | 3\*16m | 项 | 1  | 20000 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  | 381970 |
| 备注：1、以上价格均为含税价格，税率 %；2、工程费用均按实际发生的工程量据实结算。 |

2、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3、报价以元（人民币）为单位。

#

# 第三章 合同模板

**陈四楼三期项目井场围挡等**

**工程建设**

**合**

**同**

**书**

# **发包人（甲方）：江苏长江地质勘查院**

**承包人（乙方）：**

# **签订时间： 年 月 日**

合同协议书

发包方：(甲方)江苏长江地质勘查院

承包方：(乙方)

按照《中华人民共和国民法典》,本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。

一、工程概况：

1、项目名称：陈四楼三期项目井场围挡等工程建设。

2、项目地点：河南省商丘市永城市沱滨街道

3、项目期限：开工日期以甲方通知为准，施工工期30天。遇到人力不可抗因素，工期顺延，但不增加费用。

二、权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。

2、监督乙方进行测量放线。

3、甲方有权力对围挡建设中的质量，随时监督和检查。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方应服从、配合施工场地内甲方单位对施工现场的管理；

2.严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保施工质量，因工程质量不符合要求所造成的损失，均由乙方负责。

3、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、合同价款

|  |
| --- |
| 井场围挡及项目部建设价格一览表 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 井场围挡 | 2.0m | m² |  |  |  |
| 2 | 井场大门 |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 会议室、宿舍（含基础、水电） | 5.0m\*45m | m² |  |  |  |
| 4 | 井场材料房 | 15\*6m | m² |  |  |  |
| 5 | 井场岩样房 | 5\*6m | m² |  |  |  |
| 6 | 注浆站厂房 | 13\*17m | m² |  |  |  |
| 7 | 灰罐基础 | 3\*3\*2 | 项 |  |  |  |
| 8 | 注浆站基础 | 12\*16m | m² |  |  |  |
| 9 | 地磅基础建设 | 3\*16m | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上价格均为含税价格，税率 %； 2、工程费用均按实际发生的工程量据实结算。 |

四、质量验收

1、项目竣工后由甲方组织验收。

2、严格按照设计及施工要求进行验收，必须达到施工要求。

五、结算及开票：

1、本工程为固定单价合同，现场施工结束后根据实际发生工作量进行结算。

2、施工结束，验收合格后，乙方根据实际工程量开具 %增值税专用发票后，甲方在7天以内支付完所有费用。

六、附则

1、本合同一式两份。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。

甲方（盖章）：江苏长江地质勘查院 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

账户名称:江苏长江地质勘查院 账户名称:

账户号码:32001597338052500453 账户号码:

开户银行: 建行南京尧化门支行 开户银行:

年 月 日 年 月 日

# 第四章 响应文件格式

**(项目名称)**

**响应文件**

项目编号：( )

 **投标人： （盖单位章）**

 **法定代表人： （签字）**

**日期： 年 月 日**

目 录

1. 投标函
2. 报价表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权书

五、供应商廉洁承诺书

六、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

七、征信报告

八、业绩证明

九、资格证明文件

一、投标函

江苏长江地质勘查院：

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

1.提供投标人须知规定的全部比选文件（正本[ 1 ]份，副本[1]份、电子版[ 1 ]份）。

2.提供按比选文件要求的货物/服务的报价。（详见 附件）。

3.我方将按比选文件的规定履行全部责任和义务。

4.我方已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对比选文件提出质疑及/或争议的权利。

5.我方递交比选文件的有效期为自递交比选文件截止日起 90 个日历日。

6.如果在规定的递交比选文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回比选文件。

7.我方愿意向贵方提供任何与该项比选文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比选文件或收到的任何比选文件。

8.我方授权贵方查询或调查我们递交的与本比选文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清比选文件中有关财务和技术方面的问题。

9.我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

10.我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

11.我方未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

12.我方在以往的采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

13.与本比选文件有关的一切往来通讯请寄：

地 址： 传 真：

电 话： 电子函件：

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：

二、江苏长江地质勘查院陈四楼三期项目井场围挡及项目部建设

# 报价表

|  |
| --- |
| 报价单 |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 井场围挡 | 2.0m | m² | 2180  |  |  |
| 2 | 井场大门 |  | 项 | 3  |  |  |
| 3 | 会议室、宿舍（含基础、水电） | 5.0m\*45m | m² | 225  |  |  |
| 4 | 井场材料房 | 15\*6m | m² | 90  |  |  |
| 5 | 井场岩样房 | 5\*6m | m² | 30  |  |  |
| 6 | 注浆站厂房 | 13\*17m | m² | 221 |  |  |
| 7 | 灰罐基础 | 3\*3\*2 | 项 | 2  |  |  |
| 8 | 注浆站基础 | 12\*16m | m² | 192 |  |  |
| 9 | 地磅基础建设 | 3\*16m | 项 | 1  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、以上价格均为含税价格，税率 %；2、工程费用均按实际发生的工程量据实结算 |
| 工期： |
| 联系人： 联系电话： |

报价单位（盖章）：

单位负责人或授权委托人签字：

日期：

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字或签章的[法定代表人姓名、职务]（身份证号码为： ）代表本公司授权[公司名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]（身份证号码为： ）为本公司的合法代理人，就[项目名称、项目编号]进行投标，以本公司名义处理开标、评标过程中发生的一切事务。

同时我公司承诺：

1.我公司本项目被授权人联系方式如下：

手机号： ；微信号： ；

QQ号： ；电子邮箱： 。

2.我公司对开标、评标过程中发生的与本项目有关的一切事物、我公司被授权人的手机、微信、QQ、电子邮件等方式的沟通结果均予以承认。

3.我公司对开、评标过程中所需的任何澄清与说明予以及时配合。

5.我公司同意：如果我公司比选文件没有按照上述要求进行密封，在开标现场出现内、外层信封（或箱子）均没有密封完好的情况，贵方可以视同我公司投标无效。

6.我公司承诺：在递交比选文件截止时间之前将比选文件送达下述指定地点：江苏省常州市天宁区和电路10号。如未按时送达，视为我司自行放弃本项目投标。

本授权书于202[ ]年[ ]月[ ]日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）

法定代表人签字或签章

被授权人签字

附：

法定代表人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

被授权人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

五、投标人廉洁承诺书

江苏长江地质勘查院：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招 标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管 理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪 守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不 在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行 为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通采购等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公 正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、 债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配 偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼 职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配 合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及 有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单” 或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向 的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配 合贵方进行调查。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有 权采取列入投标人黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和 刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我 方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如，已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方投标人黑名单。

 本承诺书一式两份，贵方和我方各持一份。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：

六、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加 项目谈判，自2021年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日期：

七、征信报告（在国家征信平台上或企查查下载报告）

八、业绩证明（附合同）

九、资格证明文件

资格证明文件（需加盖公章，否则无效）

1、营业执照的复印件

2、开户许可证

3、其他资格证明文件。