**新疆巴里坤县纸房一井田煤炭**

**二维地震勘查、地形测量**

**竞争谈判文件**

**采购人：江苏长江地质勘查院**

**二〇二五年一月**

# 第一章 竞争谈判公告

一、项目名称

1.项目名称：新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量。

2.项目地点：新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田。

3.技术要求：按照相关要求，完成综合二维地震工作和测量工作，提交符合设计及相关规范要求的原始资料及成果报告。

4.采购需求：二维地震勘查测线总长13.42km，工作量681个点，1:1万地形测量12km2。

5.工期：1月31日前完成野外施工，2月28日前提交成果报告。

6.采购控制价：二维地震单点控制价为700元/点。最终结算价为实际工作量乘以单点价格。1:1万地形测量最高限价10万元。以上价格均含税6%。

7.资金来源：自有资金。

8.中标通知方式：书面通知中标人。

9.评标办法：综合评标。

10.其他要求详见竞争谈判文件。

二、合格竞争谈判响应人的基本资质要求

1.竞争谈判响应人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人。

2.具备安全生产许可证，乙级（含）以上测量资质。

3.提供自2021年以来承担的类似施工项目业绩。

4.竞争谈判响应人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人有任何关联。

5.竞争谈判响应人须保证，采购人在其本国使用其提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用竞争谈判响应人提供的货物而提起的侵权指控，竞争谈判响应人须依法承担全部责任。

6.竞争谈判响应人须从采购人获得招标文件并登记备案。

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

8.竞争谈判响应人不得将本项目转包、分包和其它形式的外包。

三、招标主要日程安排

竞争谈判公告、竞争谈判文件及有关补遗和答疑文件相关事项在江苏长江地质勘查院网站（http://www.smdksd.com/）发布。

1.凡有意参加投标者，请于2025年1月7日至2025年1月16日上午9：00，将响应材料邮寄或者人工送达的方式，送至江苏省常州市天宁区和电路10号三楼经营规划部。

2.开标：2025年1月16日上午9：00时(北京时间)在江苏长江地质勘查院3楼会议室开标会议室开标。

递交地点：江苏省常州市天宁区和电路10号三楼经营规划部。

上述安排如有变化，采购人将视情况在公司官网发布通知。

四、采购方及联系方式

采购方：江苏长江地质勘查院

地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工 电话：13584378541

五、招标监督部门

纪检部 电话：15061936008

# 第二章 竞争谈判须知

## （一） 总则

1.适用范围

本竞争谈判文件仅适用于本次竞争谈判文件谈判公告中的所叙述的内容。

2.合格的竞争谈判响应人

2.1谈判竞争谈判响应人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2 本次谈判竞争谈判响应人必须符合下列条件：

2.2.1竞争谈判响应人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人。

2.2.2具备安全生产许可证，乙级（含）以上测量资质。

2.2.3竞争谈判响应人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人有任何关联。

2.2.4 竞争谈判响应人须保证，采购人在其本国使用其提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用竞争谈判响应人提供的货物而提起的侵权指控，竞争谈判响应人须依法承担全部责任。

2.2.5.竞争谈判响应人不得将本项目转包、分包和其它形式的外包。

3. 其他

3.1 无论谈判中的做法和结果如何，竞争谈判响应人均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。

3.2 无论谈判结果如何，采购人均无向竞争谈判响应人解释其成交或未成交原因的义务。

3.3 无论成交与否，已收到谈判文件的竞争谈判响应人对谈判文件负保密责任。

## （二） 谈判文件说明

4. 谈判文件的组成

4.1 谈判文件用于阐明采购项目的服务范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定成交的标准。具体包括以下内容：

（1）新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量

（2）竞争谈判须知

（3）合同条款

（4）谈判响应文件格式

4.2 谈判文件以中文编印，且以中文为准。

4.3 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，竞争谈判响应人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.4 谈判文件的澄清和修改

4.4.1竞争谈判响应人对谈判文件如有需要澄清或疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购人。采购人将视情况在竞争谈判公告中所述的谈判截止日期2日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个购买谈判文件的所有竞争谈判响应人。

4.4.2在竞争谈判公告中所述的谈判截止日期2日前，采购人可主动地或在解答竞争谈判响应人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

4.4.3谈判文件的修改将以书面方式通知到已收到谈判文件的所有竞争谈判响应人，并构成谈判文件的一部分，对所有竞争谈判响应人均具有约束力。

4.4.4竞争谈判响应人在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

4.4.5为使竞争谈判响应人有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长谈判截止期。

## （三） 谈判响应文件的编写

5. 竞争谈判响应人应按谈判文件的要求准备谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其报价对竞争谈判文件做出实质性的响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

**6. 谈判响应文件的组成**

6.1 谈判响应文件主要包括下列内容。

（1）响应函

（2）开标一览表

（3）法定代表人授权书

（4）技术需求偏离表

（5）谈判响应文件要求提交的其他资料

7. 谈判保证金（无）

8. 谈判有效期

自提交谈判响应文件之日起，有效期为30日历天

9. 谈判响应文件的签署、密封和标记

9.1 谈判响应文件共两份，其中“正本”一份，“副本”一份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。谈判文件正副本均应采用A4纸印刷 （ 图表页可例外）。

9.2 谈判文件的签署：

谈判文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖竞争谈判响应人单位公章，本页正文内容已有竞争谈判响应人的法定代表人或其委托代理人签署姓名或加盖单位章的可不再签署姓名、盖章；谈判文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖竞争谈判响应人单位公章或由竞争谈判响应人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

9.3 谈判文件的密封、标记：

谈判文件加贴封条，并在封套的封口处加盖竞争谈判响应人单位公章。封套上注明项目名称、项目编号、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“在 年 月 日 时 00分前不得拆封”字样。

## （四） 谈判响应文件的提交

10.谈判响应文件提交的截止时间、地址：

10.1截止时间：2025年1月16日9时00分。

10.2谈判响应文件递交地址：江苏省常州市天宁区和电路10号。

## （五） 报价、谈判、成交

11. 谈判竞争谈判响应人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）谈判文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章；

（3）竞争谈判响应人无故不参加谈判会议并未通知采购单位的；

（4）竞争谈判响应人的报价超出预算控制价的；

（5）法律、法规规定的其他情况.

12.谈判响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，竞争谈判响应人给采购单位造成损失的，采购单位有索赔的权利。

（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）谈判会议开始后，竞争谈判响应人撤回谈判响应文件，退出谈判的；

（3）竞争谈判响应人串通报价的；

（4）**项目管理机构虚设不能用于实际操作，技术文件内容与实际施工内容不符**；

（5）竞争谈判响应人向采购单位、专家提供不正当利益的；

（6）成交竞争谈判响应人不按规定签订合同的；

（7）法律、法规规定的其他情况；

14. 谈判小组的组成

采购单位据本项目的特点组成谈判小组，其成员有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，谈判小组负责对谈判响应文件进行综合评审，评选出成交竞争谈判响应人。

15.谈判程序

整个谈判过程将严格按照 “公开、公平、公正”的原则进行：

15.1谈判按竞争谈判文件规定的时间和地点进行。

15.2竞争谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判竞争谈判响应人进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的竞争谈判响应人。

15.3谈判内容：谈判竞争谈判响应人企业基本情况、相关技术参数响应程度、价格因素、业绩、资信情况及售后服务承诺措施等与招标有关的事项。

在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

15.4谈判结束后，由谈判竞争谈判响应人在规定时间内进行书面最后一次报价及承诺，**最后根据符合采购要求的质量和服务相等且报价最低的原则确定第一成交候选人**。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判竞争谈判响应人。谈判竞争谈判响应人根据竞争谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交竞争谈判响应人。超出规定时间没有进行最终报价的竞争谈判响应人，视为放弃最终报价，以响应谈判文件报价为准。

16.成交通知

16.1 谈判结束7日内，采购人将以书面形式发出《竞争谈判采购结果通知书》，《竞争谈判采购结果通知书》一经发出即发生法律效力。

16.2 《竞争谈判采购结果通知书》将作为签订合同的重要依据之一。

16.3 对未成交者，采购单位不对未成交原因做出解释

17 签订合同

17.1 成交竞争谈判响应人收到《竞争谈判采购结果通知书》后15日内与采购人签订合同。

17.2 谈判文件，竞争谈判响应人的谈判响应文件及双方确认的澄清文件及承诺等均具有法律效力，均是合同的组成部分。

# 第三章 评标办法

**评标办法** (满分100分)

| **序号** | **评审项目** | **分数** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价部分  （80分） | 报价80分 | 1.对响应人的分项报价进行审核得评标价，该项得分满分为80分。以评委会评审的各响应人评标价的最低报价为基准报价。如果响应方报价等于基准报价得80分，每高于基准报价1%减1分。  2.必须严格对照采购技术规格书要求，分项目逐项报价，否则将视为非实质性响应，予以否决其投标。  3.价格分的计算(保留小数点后2位)。 |
| 2 | 技术部分（15分） | 施工组织及工期8分 | 应认真编制施工方案，合理安排各施工工序，根据施工组织设计可行性进行评分，确保按期完成施工任务，视情况得1-8分。 |
| 主要施工设备具计划7分 | 设备配备计划完善；主要设备，满足工程技术要求和工程进度计划及施工管理需要。视情况得1-7分。 |
| 3 | 商务部分（5） | 业绩2分 | 近三年承担类似项目业绩(含正在施工的项目)企业类似业绩、项目经理类似业绩，视情况得1-2分。 |
| 综合实力3分 | 响应人资信良好无不良记录，财务状况良好，提供资料齐全，不存在资不抵债等情况，其他优惠承诺对项目实施有利等，视情况得1-3分。 |

备注：如项目中标实际投入项目主要人员与设备要与响应文件一致。

# 第四章 合同条款

**合同格式模板**

**新疆巴里坤县纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量合同**

**甲方：**江苏长江地质勘查院

**乙方：**

甲方委托乙方进行新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量，双方本着平等、互利的原则，经过充分协商，达成如下协议：

**一、工作范围及目的：**按照通过甲方审查后的设计，开展二维地震、地形测量，基本查明新增矿权内构造形态、含煤地层分布等特征；

**三、工作期限：** 1月31日前完成野外施工，2月28日前提交成果报告。

**四、主要实物工作量**

二维地震勘查共布设测线5条（3条主测线，2长联络线），测线总长13.42km。基本形成1km\*1km的测线网。试验物理点12个，生产物理点669个，合计681个。1:1万地形测量12km2。

**五、主要技术要求：**参照设计及相关技术要求执行。

**六、提交成果：**乙方应按照相关要求，完成综合二维地震工作和测量工作，提交符合设计及相关规范要求的原始资料及成果报告。

**七、工作内容：**从施工设计到野外资料釆集、资料处理、资料解释，编制成果报告，通过专家评审等过程的全部工作。

**八、工程费用**

新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震**¥** 元（大写：），折合单点价格为 元/点。最终结算价为实际工作量乘以单点价格。1:1万地形测量12km2,包干价**¥** 元（大写： **整**）。总价暂定为**¥** 元（大写：），以上价格均含税6%。

**九、支付方式：**

1.乙方设备进场一周内，甲方向乙方支付合同约定价款的20%，人民币**¥** 元（大写：）。

2.完成全部野外施工工作，甲方向乙方支付合同约定价款的60%，人民币**¥** 元（大写：）作为项目进度款。

3.乙方提交报告并通过甲方成果验收合格和专家评审后，甲方向乙方支付结算总金额的剩余部分。

乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票。

**十、双方权利与义务**

（一）甲方权利与义务

1.负责提供有关设计、测量、基础地质资料；

2.协助乙方协调地方关系；

3.负责项目质量的验收；

4.及时按进度付款。

（二）乙方权利与义务

1.乙方按照合同规定及审查后的工程设计要求组织生产，确保项目质量；

2.乙方有权要求甲方按照合同付款要求及时付款；

3.乙方进入工区应遵守当地相关文件规定，协调工农关系，并了解当地民风民俗、自然天气变化，制定相应的规定和措施；

4.乙方必须接受甲方的检查，执行甲方提出的合理整改意见；

5.在施工过程中必须执行安全生产、环境保护等各项规章制度杜绝发生各类事故，如乙方原因发生，由乙方承担全部责任；

6.遇有突发事件时，乙方应采取防止恶性事故发生和发展的合理措施，并及时报告甲方；

7.按合同要求负责本项目相关原始资料的保存，同时向甲方提交成果资料；

8.不得向甲方以外的第三方提供任何相关信息及资料。

**十一、甲方违约责任**

1.因甲方原因造成合同被提前终止的，甲方应向乙方支付已完成工作量的相应款项，由此给乙方带来实际损失的，由甲方承担相应损失。

2.合同签订后，甲方应按合同约定向乙方支付工程款。

**十二、乙方违约责任**

1.乙方应保证向甲方提交的所有资料成果真实可靠，因降低质量标准和设计要求，不执行有关技术标准、技术要求的造成质量事故者，甲方有权要求乙方返工，产生的相关费用由乙方自行承担；

2.乙方不按设计生产，所造成的损失，乙方承担全部责任；

3.因乙方自身原因导致乙方未能按设计要求保质保量按期完成合同工作，导致项目延期，乙方应按所延误的天数，每日向甲方支付预计合同总价款千分之三违约金。

**十三、合同的生效、变更与终止**

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.执行本合同过程中，如双方商定对本合同的任何部分进行修改或补充，应由双方友好协商，签订书面协议，该协议亦为本合同的组成部分；

3.因设计变更、特殊地质、外界条件造成的工程量增加等因素对施工工期造成的影响，乙方提出书面中请，甲方书面同意后，工期相应顺延；

4.下列任一情况发生时，本合同即告终止：

①经双方协商一致，可变更或解除合同。

②因不可抗力的原因使合同无法履行时，经双方协商一致后可变更或解除合同。

**十四、其他**

未尽事宜，由双方协商解决。协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

**甲方：**江苏长江地质勘查院 **乙方：**

法定代表人或授权委托人： 法定代表人或授权委托人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

# 第五章 安全管理协议

新疆巴里坤县纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量

安全管理协议

为切实加强本工程安全管理，明确双方的安全生产责任，确保施工期间的安全生产，根据《安全生产法》等相关法律法规，特签订本安全生产协议。

一、工程概况

1、工程名称：新疆巴里坤县纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量。

2、施工地点：新疆巴里坤。

3、施工内容: 二维地震、地形测量

4、施工工期：1月31日前完成野外施工。

二、协议适用范围

本协议适用于乙方从事施工的建设场所，包括施工区、办公生活区。

三、双方权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方必须履行安全生产与环境保护职责，并对乙方履行安全生产与环境保护职责情况进行监督；

2、甲方有权对乙方的设备、设施进行安全检查，对存在的重大险情和安全隐患，有权对乙方进行处罚，有权责令乙方更换设备或停工整顿；

3、甲方有义务向乙方告知甲方现场的各项安全管理制度、施工区域存在的危险有害因素、相关的预防措施及突发情况时的应急措施等；

4、在施工过程中，甲方发现乙方指挥人员或安全监理不到位，甲方有权责令其停止施工作业，损失的施工费用由乙方承担；

5、甲方有权对乙方“三违”行为进行制止和纠正，若发生事故，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行上报。

（二）乙方权利和义务

1、乙方必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，发生严重危及人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施；

2、乙方是本工程施工安全的责任主体，全面负责本工程安全生产管理，施工期间因乙方原因发生的各类安全事故均由乙方全权负责，承担全部责任和费用，应按规定立即上报有关部门并通知甲方。

3、乙方必须成立安全生产组织机构，配备现场专（兼）职安全人员；对现场作业人员开展安全与环境保护教育培训，具备相应的安全与环境保护意识和技能，安全管理人员和特种作业人员应具有相应的、有效的资格证书。

4、乙方必须建立健全并严格落实各项安全管理制度，并向甲方提供详细的项目施工组织设计；服从甲方的指挥和工作指令，接受甲方的安全生产监督检查，按时组织安全教育和安全会议。

5、在作业中乙方必须严格执行岗位安全操作规程，遵守甲方的各项安全管理规章制度，配备合格的劳动防护用品，并正确穿戴防护用品。作业前开展隐患排查，及时整改各类安全隐患，施工现场安全警示标志摆放在醒目位置。

6、严格执行国家和巴里坤县的环境保护政策，严禁将残留废物在作业现场随处排放。若发生环境污染，责任及治理费用全部由乙方承担。

7、若发生事故，乙方应按有关规定立即上报主管部门并通知甲方安全部门。甲方为抢险、抢救提供必要的条件，但发生的费用由事故责任方承担。

四、其 它

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等效力。

本协议自签订之日起生效，工程竣工后自行终止。

甲 方（签章）：江苏长江地质勘查院 乙 方（签章）：

项目负责人： 项目负责人：

日 期： 年 月 日

# 第六章 采购人要求

### 6.1 野外技术要求

（1）严格按“设计”和“规范”施工。

（2）道距选择10m，炮距选择20m。

（3）野外监视记录甲级率不低于40%。

（4）物理点合格率：全区合格率不低于98%，单条测线合格率不低于95%。

（5）测区Ⅰ﹢Ⅱ类剖面应达到80%以上。

（6）测量合格率l00%，测点相对位置误差不大于0.5m，高程误差不大于0.5m。

### 6.2报告提交

（1）地震勘查文字说明书；

（2）实际材料图；

（3）主要目的层底板等高线图

（4）地震地质剖面图；

（5）地震时间剖面图；

（6）测量资料

（7）其它图件

### 3.3测量工作要求

（1）坐标基准

平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯克吕格3°带投影。

高程系统：采用1985年国家高程基准。

（2）精度要求

根据《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）。要求，作业前后，应对仪器进行必要的检核，保证仪器的完好作业。仪器标称精度：水平方向不低于5mm+1ppm，垂直方向不低于12mm+1ppm。炮点及检波点精度：平面中误差不大于±1.0m，高程中误差不大于±0.5m。

测量过程中，应严格认真执行《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）要求，保证测量合格率100%，优良率95% 以上。

（3）测量成果提交

1.测绘仪器年检合格证；

2.控制点成果；

3.自设勘控点成果；

4.坐标系转换参数；

5.复测点成果；

6.测量成果电子数据；

7.测量总结报告；

8.测量炮点、检波点展点图。

# 第七章 谈判响应文件格式

**(项目名称)**

**谈 判 响 应 文 件**

**竞争谈判响应人： （盖单位章）**

**法定代表人： （签字）**

**日期： 年 月 日**

## 一、响应函

江苏长江地质勘查院：

（竞争谈判响应人全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）的有关活动，为此：

1.提供竞争谈判响应人须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[ 1 ]份）。

2.提供按招标文件要求的货物/服务的报价。（详见 附件）。

3.我方将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

4.我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

6.我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起 90 个日历日。

7.我方愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

8.我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

9.我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和代理机构，与采购人为本项目所委托的代理机构或其附属机构没有直接或间接地任何关联。

10.我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

11.我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

12.我方承诺：如果我方中标，对于合同签订前我方与采购人及其下属机构尚未执行完毕的合同的供货价格按照我方在本项目中的最终报价调整。

13.与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地 址： 传 真：

电 话： 电子函件：

竞争谈判响应人名称（盖章）：

竞争谈判响应人授权代表（签字）：

日期：

## 二、开标一览表（格式）

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购内容 | 新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量 |
| 不含增值税总价（万元） |  |
| 税率（%） |  |
| 含增值税总价（万元） |  |
| 工期 |  |

注：

1、不含增值税总价=含增值税总价/（1+增值税税率）。

竞争谈判响应人名称（盖章）：

竞争谈判响应人代表（签字）：

日 期：

## 三、报价表

**新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量报价表**

竞争谈判响应人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **工程量** | **单位** | **单价（元）** | **税率** | **含税总价（元）** |
| 二维地震 | | 681 | 个 |  |  |  |
| 地形测量 | | 12 | km2 |  |  |  |
| 合计 | ¥ 元（大写： ） | | | | | |
| 说明：上表中工程量为预估量，结算时按照实际发生工程量据实结算。结算价=实际工程量\*含税单价 | | | | | | |
| 联系人： 联系电话： | | | | | | |

签字：

竞争谈判响应人：（公章）

日 期：

## 四、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字或签章的[法定代表人姓名、职务]（身份证号码为： ）代表本公司授权[公司名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]（身份证号码为： ）为本公司的合法代理人，就[项目名称 ]进行投标，以本公司名义处理开标、评标过程中发生的一切事务。

同时我公司承诺：

1.我公司本项目被授权人联系方式如下：

手机号：

2.我公司对开标、评标过程中发生的与本项目有关的一切事物、我公司被授权人的手机方式的沟通结果均予以承认。

3.我公司对开、评标过程中所需的任何澄清与说明予以及时配合。

4.我公司保证响应文件按照下述要求密封完好：

5.我公司同意：如果我公司响应文件没有按照上述要求进行密封，在开标现场出现内、外层信封（或箱子）均没有密封完好的情况，贵方可以视同我公司投标无效。

6.我公司承诺：在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达下述指定地点： 江苏省常州市天宁区和电路10号三楼经营规划部。如未按时送达，视为我司自行放弃本项目投标。

本授权书于202[ ]年[ ]月[ ]日签字生效，特此声明。

竞争谈判响应人名称（公章）

法定代表人签字或签章

被授权人签字

附：

法定代表人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

被授权人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

## 五、技术需求偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1. 如竞争谈判响应人无任何偏离，也需在响应表中注明“无偏离”，并在响应文件中递交此表。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指竞争谈判响应人的响应高于竞争谈判文件要求，负偏离指竞争谈判响应人的响应低于招标文件要求。

竞争谈判响应人名称（公章）：

竞争谈判响应人代表签字：

## 六、廉洁承诺书

江苏长江地质勘查院：

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单”或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入投标人黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方投标人黑名单。

本承诺书一式两份，贵方和我方各持一份。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：

## 七、响应承诺书

致江苏长江地质勘查院：

关于贵方新疆巴里坤县巴里坤矿区纸房一井田煤炭二维地震勘查、地形测量采购文件，我方在此声明，1、我方在本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

2、我方在本次响投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方响应资格并承担相应的法律责任。

3、我方在以往的采购采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

4、我方未被地市级及以上行政主管部门做出取消响应资格的处罚且该处罚在有效期内的。

5、我方一旦中标，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

单位负责人签字：

公司盖章：

日期：

## 八、施工组织设计方案

具体包括但不限于施工方案和技术措施、、工程施工的重点和难点保证措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施方案、拟投入人力、物力及设备等资源配备计划、施工作业计划体系、工期等情况。

## 九、营业执照等资质证书材料（响应人具有的资质都需要提供）

1、营业执照的复印件

2、安全生产许可证

3、其他资格证明文件。

## 十、业绩（提供2021年-至今业绩合同扫描件）